| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 20.807.031-2 | 19.409.866-9 | 18.094.814-7 |
| Nombres | Matías Benjamín | José Luis | Guiseppe Marcel |
| Apellidos | Sepúlveda Marín | Carrasco Vargas | Saavedra Chávez |
| Roles | Scrum Master/Frontend | Base de datos/Backend | Mobile/QA |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Trazabilidad de desechos para municipalidades |
| --- | --- |
| Descripción | Permitir visualizar historial sobre residuos generados para municipalidades |
| Problemática detectada | No cumplimiento de las metas establecidas por la Ley REP en Municipalidades debido a la dependencia con la ciudadanía. |
| Solución esperada | Trazabilidad de datos reportados públicamente. Se espera mejora en la toma de decisiones con la información que provee nuestra plataforma. |
| Objetivos generales | Ayudar a las municipalidades a alcanzar las metas establecidas para la Ley REP. Informar ciudadanos e incentivar la acción de reciclar. |
| Objetivos específicos | Creación de canal de dashboard con gráficos en base a los residuos reportados, mostrar información sobre reciclaje al ciudadano promedio y facilidades de puntos de reciclaje. |
| Alcance del proyecto | La aplicación permitirá visualizar datos para personal de municipalidades, y a su vez mostrar información de interés al ciudadano como plataforma móvil. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

Actualmente, Chile atraviesa un escenario de profunda transición en su agenda de desarrollo sostenible. Al analizar la situación del país desde una perspectiva política y medioambiental, se evidencia un periodo de reajuste institucional. Con el inicio de la nueva administración gubernamental del presidente José Antonio Kast durante el presente año, el marco regulatorio ha experimentado diversas revisiones en sus políticas públicas, lo que ha implicado, entre otras medidas, el retiro y reevaluación de más de 40 decretos de carácter medioambiental. Este escenario de redefinición normativa genera un ecosistema de incertidumbre a nivel central, provocando que la responsabilidad de impulsar, sostener y fiscalizar el cuidado ambiental recaiga con una fuerza sin precedentes sobre los gobiernos locales (municipalidades) y la propia ciudadanía. En medio de esta flexibilización del aparato estatal, existe un pilar legal ineludible que mantiene su vigencia: la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP). Si bien esta normativa busca cambiar el paradigma del manejo de residuos en el país, su éxito en la práctica depende de la capacidad de acción en los territorios. En este sentido, la articulación del sistema recae fundamentalmente en dos actores que operan en la base comunal: ● La ciudadanía: Constituyen el primer y más crítico eslabón de la cadena de valor del reciclaje. Sin embargo, su participación activa se ve frenada por la fragmentación de los datos y la falta de herramientas que democraticen la información sobre cómo, qué y dónde reciclar en sus respectivos barrios. ● Las municipalidades: Son las entidades territoriales encargadas de articular estas acciones cívicas. Frente al vacío normativo central, enfrentan el enorme desafío de medir el impacto real de la recolección en sus comunas, visualizar su gestión y consolidar métricas precisas que evidencien su cumplimiento y avance anual en materia medioambiental. El desafío crítico en este escenario recae, por tanto, en la brecha informativa. Por un lado, las personas se encuentran aisladas de las iniciativas locales por falta de orientación; por otro, los municipios carecen de sistemas centralizados que les permitan recolectar, auditar y transformar esa acción ciudadana en datos concretos y reportables. Es en esta intersección —entre la necesidad de educar a la población y la urgencia municipal de contar con inteligencia de datos ante un panorama estatal incierto— donde se hace evidente la urgencia de una solución tecnológica enfocada en la gestión pública comunitaria.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Para la gestión y ejecución de la plataforma, se utilizará la metodología ágil Scrum. Se elige esta metodología porque permite gestionar el desarrollo de software de manera iterativa e incremental. Considerando la complejidad del ecosistema de la ley REP y la diversidad de usuarios (ciudadanía, empresas y municipios), esta metodología facilita la adaptación a posibles cambios en los requerimientos y permite la entrega progresiva de funcionalidades en cada fase. El trabajo se estructurará de la siguiente manera: ● Roles del equipo: Se definirán claramente los roles de: ○ Backend, Base de Datos y Product Owner (1 integrante) ○ Frontend Web y Scrum Master (1 integrante) ○ Frontend Móvil, Dashboard y QA (1 integrante) Backlog del proyecto: Se mantendrá un Product Backlog priorizado con todas las historias de usuario, partiendo por las funciones esenciales (gestión de usuarios y ubicación de puntos verdes) y avanzando hacia la generación automática de reportes. Planificación de Sprints: El desarrollo se dividirá en sprints semanales, al final de los cuales se entregará un incremento de software funcional y testeado, permitiendo validar la integración entre la aplicación móvil, la plataforma web y la base de datos central. Los roles de cada uno de los integrantes se detallan a continuación: Backend, Base de Datos y Product Owner: Estará a cargo de la arquitectura interna, la lógica de negocio y la calidad de la información. Liderará el modelado racional en MySQL, asegurando que la información procesada cumpla con los estándares auditables de la Ley REP. Desarrollará la API REST en Java Spring. Además, al asumir el rol de Product Owner, aplicará una visión administrativa y de negocio para priorizar los requerimientos. Frontend Web y Scrum Master: Será el responsable de la plataforma web construida en React. Desarrollará las interfaces de usuario y estará encargado de las responsabilidades UX/UI para mejorar la experiencia de usuario. Como Scrum Master, facilitará el flujo de trabajo del equipo y velará por el cumplimiento de los tiempos de cada sprint. Frontend Móvil, Dashboards y QA: Liderará el desarrollo de la aplicación móvil utilizando Kotlin. Desarrollará los dashboards de control y la visualización gráfica de los reportes. Adicionalmente, asumirá el rol de QA, encargándose de ejecutar los planes de prueba (testing unitario) para garantizar que tanto la web como la app consuman la API correctamente y sin errores.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: Se aplicará en la nube. Arquitectura de software: Monolíto Modular. Lenguajes de programación: Java, Kotlin, Javascript, MySQL. Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: Java Spring, React Base de datos: MySQL, en AWS. Repositorio: https://github.com/SepUC/daterra; https://github.com/PepeCl/Daterra_Final

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Análisis de Problema | Se identificiará la problemática y su solución para la plataforma | N/A | 3 semanas | Todo el equipo está involucrado en esta parte del proceso. | N/A |
| 2.- | Diseño de la solución | Se diseñará la solución con arquitectura y diagramación necesaria | Canva, draw.io | 3 semanas | Todo el equipo está involucrado en esta parte del proceso. | N/A |
| 3.- | Desarrollo del sistema | Se desarrollará las plataformas web y móvil de manera adyacente. | VSC, IntelliJ, Spring Boot, Kotlin, React, etc. | 5 semanas, | Todo el equipo está involucrado en esta parte del proceso. | N/A |
| 4.- | Pruebas del sistema | Se testeará y probará diferentes partes del sistema | Frameworks y automaitzación de rpuebas | 2 semanas | Giuseppe Saavedra. | N/A |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Repositorio de plataforma web (backend y frontend) | Plataforma final MVP. | https://github.com/SepUC/daterra |
| 2 | Repositorio de plataforma móvil | Plataforma final MVP. | https://github.com/PepeCl/Daterra_Final |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Análisis de problema y diseño de solución | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Desarrollo del sistema | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Pruebas del sistema. | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales. N/A.